# Phase 0 — Observability Foundation

**Project:** `sbu1393/daily-pilot`

**Branch:** `feature/daily-suggestion`

**Status:** LOCKED BLUEPRINT

**Implementation:** Not yet executed

---

## 1. Purpose

Phase 0 زیرساخت پایه‌ی Observability پروژه را ایجاد می‌کند، بدون وابستگی به سرویس‌های خارجی و بدون تغییر در رفتار business logic.

هدف اصلی:

* داشتن `requestId` برای هر request

* امکان ردیابی یک خطا در کل lifecycle درخواست

* داشتن context استاندارد برای observability

* یک نقطه‌ی مرکزی برای ثبت خطاها

* جلوگیری از ورود اطلاعات حساس به logs

* استانداردسازی response headers

* حفظ کامل error codes/status/envelopes فعلی

* آماده‌سازی معماری برای Phase 1 تا Phase 5

در این فاز PostgreSQL، Sentry، PostHog، Umami و سایر ابزارهای خارجی وارد سیستم نمی‌شوند.

---

# 2. Scope

Phase 0 شامل موارد زیر است:

1. Server-generated `requestId`

2. `X-Request-ID` روی تمام responseها

3. `ObservabilityContext`

4. `recordError(...)`

5. centralized error normalization

6. centralized recursive redaction

7. structured console logging

8. اضافه‌شدن `category` و `severity` اختیاری به `ServiceError`

9. مهاجرت raw `console.error(...)`های routeها به observability boundary

10. استانداردسازی success responseهای bypass‌کننده‌ی `apiResponse.ts`

11. تست‌های unit و integration مربوط به observability

12. حفظ کامل behavior فعلی application

---

# 3. Non-Goals

موارد زیر عمداً خارج از Phase 0 هستند:

* Database migration

* جدول `ErrorLog`

* جدول `AiUsage`

* `lastSeenAt`

* Plan management

* `ADMIN` role/plan

* subscription

* payment

* Sentry

* PostHog

* Umami

* GlitchTip

* external telemetry

* middleware

* `AsyncLocalStorage`

* تغییر authentication architecture

* تغییر JWT

* تغییر cookie strategy

* تغییر Node.js

* تغییر Next.js

* تغییر business logic

* تغییر public error codes

* تغییر status codes

* تغییر error response envelope

---

# 4. Architectural Principles

### 4.1 PostgreSQL remains the future source of truth

Phase 0 هنوز چیزی در DB ذخیره نمی‌کند.

در Phaseهای بعدی، observability و usage data می‌توانند به PostgreSQL متصل شوند بدون اینکه routeها مستقیماً به storage وابسته شوند.

### 4.2 `recordError` یک boundary است

تمام error reporting باید در نهایت از یک contract عبور کند:

```text

recordError(error, context)

```

در Phase 0 این boundary فقط structured console output تولید می‌کند.

در آینده می‌تواند بدون تغییر callerها به:

* PostgreSQL

* Sentry

* GlitchTip

* یا adapterهای دیگر

متصل شود.

### 4.3 Observability نباید application را خراب کند

Logging failure باید همیشه:

```text

fail-open

```

باشد.

اگر logging شکست خورد، request اصلی نباید به دلیل logging fail شود.

> این اصل با quota در Phase 1 متفاوت است؛ quota در صورت failure می‌تواند fail-closed باشد.

---

# 5. Request Lifecycle

Lifecycle استاندارد:

```text

Request

↓

Generate requestId

↓

Create ObservabilityContext

↓

Authentication

↓

Add userId when authenticated

↓

Validation

↓

Service

↓

Error?

├── No → Success response + X-Request-ID

│

└── Yes

↓

Normalize error

↓

recordError(...)

↓

Public error response + X-Request-ID

```

---

# 6. Request ID

## Decision

`requestId` همیشه توسط server تولید می‌شود.

Client-provided `X-Request-ID` در Phase 0 پذیرفته نمی‌شود.

### Reason

* ساده‌تر

* بدون امکان جعل identity

* بدون نیاز به validation اضافی

* بدون نیاز به length/character restrictions

* Repository فعلاً upstream tracing ندارد

* برای نیاز فعلی پروژه کافی است

### Generation

استفاده از:

```text

crypto.randomUUID()

```

مجاز است و dependency جدید لازم ندارد.

### Lifecycle

`requestId`:

* در ابتدای handler ساخته می‌شود.

* در `ObservabilityContext` قرار می‌گیرد.

* در تمام loggingهای همان request استفاده می‌شود.

* در response header قرار می‌گیرد.

* در DB ذخیره نمی‌شود.

* از header/query/body کاربر گرفته نمی‌شود.

---

# 7. Response Header

تمام responseهای API باید شامل:

```text

X-Request-ID: <requestId>

```

باشند.

این شامل:

* success

* validation error

* authentication error

* authorization error

* business error

* infrastructure error

* internal error

است.

`next.config.js` برای این کار مناسب نیست، زیرا headers موجود static هستند.

Header باید per-response و در `apiResponse.ts` تنظیم شود.

---

# 8. ObservabilityContext

Context حداقلی:

```text

{

requestId: string;

userId?: number;

endpoint: string;

feature?: string;

}

```

### Rules

* `requestId` همیشه وجود دارد.

* `endpoint` همیشه وجود دارد.

* `userId` فقط بعد از authentication موفق اضافه می‌شود.

* `userId` هرگز از header/query/body گرفته نمی‌شود.

* `feature` اختیاری است.

* `category` و `severity` در context قرار نمی‌گیرند؛ این دو property مربوط به error record هستند.

---

# 9. Authentication Context

Identity فقط از:

```text

getCurrentUser()

```

می‌آید.

پس:

```text

JWT → user id → database user

```

مبنای `userId` است.

### Unauthenticated

در صورت unauthenticated بودن:

```text

userId = undefined

```

و request همچنان دارای `requestId` است.

### Security

هیچ‌وقت موارد زیر به‌عنوان identity پذیرفته نمی‌شوند:

* request body userId

* query userId

* custom header userId

* client-provided requestId

---

# 10. ServiceError Integration

ساختار فعلی `ServiceError` حفظ می‌شود.

Fields فعلی نباید حذف یا تغییر behavior دهند:

```text

status

code

errors

```

دو property اختیاری اضافه می‌شوند:

```text

category?

severity?

```

Constructor فعلی باید backward-compatible باقی بماند.

هیچ error hierarchy جدیدی ایجاد نمی‌شود.

---

# 11. Error Categories

Categoryهای استاندارد:

```text

VALIDATION

AUTH

AUTHORIZATION

NOT_FOUND

CONFLICT

BUSINESS

RATE_LIMIT

DEPENDENCY

INFRASTRUCTURE

INTERNAL

```

---

# 12. Error Severity

Severityهای استاندارد:

```text

INFO

WARNING

ERROR

CRITICAL

```

اگر برای یک error مقدار مشخصی تعیین نشده باشد:

```text

category = INTERNAL

severity = ERROR

```

به‌عنوان default امن استفاده شود.

---

# 13. Error Normalization

Normalization باید یک‌بار انجام شود.

Flow:

```text

unknown error

↓

ServiceError?

├── yes → preserve public code/status

│

└── no → INTERNAL

```

Prisma mapping فعلی حفظ می‌شود:

```text

P2002 → CONFLICT

P2025 → NOT_FOUND

```

Public behavior فعلی نباید تغییر کند.

---

# 14. Existing Error Codes

Error codeهای فعلی باید حفظ شوند.

Phase 0 نباید:

* rename

* remove

* merge

* reinterpret

کند.

Observability باید روی سیستم error فعلی سوار شود، نه اینکه آن را بازطراحی کند.

---

# 15. Centralized Redaction

تمام error data قبل از log شدن باید از redaction عبور کند.

Redaction باید:

* recursive باشد.

* nested objectها را پوشش دهد.

* arrayها را پوشش دهد.

* قبل از emit شدن log اجرا شود.

* محدودیت depth داشته باشد.

* محدودیت طول داشته باشد.

* در برابر objectهای غیرعادی/چرخه‌ای تا حد امکان امن باشد.

---

# 16. Sensitive Fields

حداقل denylist باید شامل مواردی مانند:

```text

password

token

jwt

authorization

cookie

secret

apiKey

prompt

body

card

cvc

```

باشد.

مقدار sensitive باید به شکل زیر جایگزین شود:

```text

[REDACTED]

```

---

# 17. Logging Privacy Rules

موارد زیر نباید در logs قرار بگیرند:

* password

* password hash

* JWT

* cookie value

* Authorization header

* API key

* prompt کامل

* raw request body

* credentialها

* اطلاعات payment حساس

* email به‌عنوان telemetry payload

`userId` داخلی مجاز است.

---

# 18. Auth Security Findings

Repository فعلی:

* password در route دریافت می‌شود.

* validation توسط Zod انجام می‌شود.

* hash با bcrypt cost `12` انجام می‌شود.

* password برای authentication با bcrypt verify می‌شود.

* password در API response قرار نمی‌گیرد.

* `updateProfile` password را select نمی‌کند.

* `changePassword` فقط password مورد نیاز را internally select می‌کند.

* JWT/cookie/body به‌صورت عادی log نمی‌شوند.

اما raw error logging وجود دارد و باید در Phase 0 حذف شود.

---

# 19. `recordError` Contract

Contract:

```text

recordError(

error: unknown,

ctx: ObservabilityContext

): void

```

Behavior:

```text

error

↓

normalize

↓

redact

↓

attach requestId/userId/context

↓

structured console output

```

`recordError` نباید throw کند.

---

# 20. Deduplication

در Phase 0 deduplication باید حداقلی و local باشد.

اگر implementation از marker روی error object استفاده کند، همان error در یک flow نباید بی‌دلیل چند بار ثبت شود.

Deduplication نباید باعث تغییر business behavior شود.

---

# 21. Structured Log Format

Log باید JSON/structured باشد و حداقل شامل:

```text

{

level,

ts,

requestId,

userId?,

endpoint,

feature?,

errorCode,

status,

category,

severity,

message,

meta

}

```

`meta` باید قبل از logging redacted شود.

Raw error object نباید مستقیماً به `console.error` داده شود.

---

# 22. Existing Console Logging

Raw logging در routeها باید در Phase 0 به `recordError(...)` مهاجرت کند.

شامل مواردی مانند:

```text

LOGIN ERROR

PROFILE GET ERROR

PROFILE PATCH ERROR

CREATE TASK ERROR

ADVISOR CALCULATION ERROR

GET TASKS ERROR

GET/DELETE/UPDATE TASK ERROR

COMPLETE TASK ERROR

RE-ANALYZE TASK ERROR

GET DAY SUGGESTION ERROR

HISTORY ERROR

AI TEST ERROR

getCurrentUser error

```

هدف:

```text

console.error(raw error)

```

→

```text

recordError(error, context)

```

است.

---

# 23. Special Case — `buildAdvisor`

در:

```text

app/api/tasks/route.ts

```

یک catch داخلی برای `buildAdvisor` وجود دارد.

Behavior فعلی:

```text

advisor calculation fails

↓

advisor = null

↓

request continues

```

این behavior باید **کاملاً حفظ شود**.

این failure نباید تبدیل به HTTP 500 شود.

اما failure باید به‌عنوان یک observability event جداگانه ثبت شود.

بنابراین:

```text

business behavior → unchanged

observability → added

```

---

# 24. API Response Integration

`app/lib/apiResponse.ts` مرکز response handling باقی می‌ماند.

Helperهای آن باید توانایی دریافت `requestId` را داشته باشند و:

```text

X-Request-ID

```

را روی response قرار دهند.

تمام responseها باید تا حد امکان از همین helperها عبور کنند.

---

# 25. Success Response Bypasses

Success responseهای مستقیم باید استاندارد شوند.

موارد اصلی:

```text

app/api/auth/login/route.ts

app/api/auth/register/route.ts

app/api/tasks/route.ts

app/api/tasks/[id]/complete/route.ts

app/api/tasks/[id]/analyze/route.ts

```

هدف فقط استانداردسازی response است.

هیچ business logic نباید تغییر کند.

---

# 26. `getCurrentUser`

در:

```text

app/lib/getCurrentUser.ts

```

raw logging:

```text

console.error(...)

```

باید به observability boundary منتقل شود.

چون این function ممکن است قبل از authentication موفق اجرا شود:

```text

userId

```

در context آن در این نقطه وجود ندارد.

---

# 27. Files To Add

یک observability module جدید در مسیر:

```text

app/lib/observability/

```

ایجاد شود.

این module باید مسئول موارد زیر باشد:

* requestId

* ObservabilityContext

* redaction

* recordError

* related helpers

Test files نیز در همین architecture قرار بگیرند.

---

# 28. Existing Files To Modify

حداقل:

```text

app/lib/apiResponse.ts

app/lib/services/errors.ts

app/lib/getCurrentUser.ts

```

و routeهای relevant شامل:

```text

app/api/auth/login/route.ts

app/api/auth/register/route.ts

app/api/auth/logout/route.ts

app/api/auth/profile/route.ts

app/api/tasks/route.ts

app/api/tasks/[id]/route.ts

app/api/tasks/[id]/complete/route.ts

app/api/tasks/[id]/analyze/route.ts

app/api/planner/suggestion/route.ts

app/api/planner/history/route.ts

app/api/ai/test/route.ts

```

فقط در صورتی که implementation audit نشان دهد route دیگری نیز raw error handling مرتبط دارد، همان route نیز در scope قرار می‌گیرد.

---

# 29. Test Architecture

Repository فعلی:

```text

Vitest

environment: node

include: app/**/*.test.ts

```

setup مشترک وجود ندارد.

Mock pattern فعلی:

```text

vi.hoisted(...)

vi.mock(...)

```

باید حفظ شود.

---

# 30. Required Tests

## Unit

### requestId

* generation

* valid format

* uniqueness expectation

* server-only behavior

### redaction

* nested objects

* arrays

* sensitive keys

* deeply nested sensitive values

* length/depth limits

* safe handling of unknown values

### error normalization

* ServiceError

* unknown Error

* unknown object

* Prisma mappings

* default category/severity

### recordError

* structured output

* redaction before emit

* requestId presence

* userId presence/absence

* fail-open

* dedup behavior

---

# 31. Integration Tests

حداقل route testها باید verify کنند:

* success response دارای `X-Request-ID` است.

* error response دارای `X-Request-ID` است.

* response envelope فعلی تغییر نکرده است.

* authenticated request دارای `userId` در observability context است.

* unauthenticated request فاقد `userId` است.

* raw error object مستقیماً log نمی‌شود.

---

# 32. Response Compatibility

Phase 0 نباید response contract فعلی را تغییر دهد.

یعنی:

```text

{ ok: true, data: ... }

```

و:

```text

{

ok: false,

error: {

code: ...,

message: ...,

errors?: ...

}

}

```

باید همان behavior فعلی را حفظ کنند.

تنها addition مورد انتظار در HTTP response:

```text

X-Request-ID

```

است.

---

# 33. Runtime Compatibility

Repository فعلی:

```text

Next.js 13.5.6

```

است.

Repository هیچ `engines` مشخصی ندارد.

`@types/node` نسخه `^20` دارد.

Node 16 از Repository قابل اثبات نیست و runtime واقعی Vercel باید جداگانه از deployment configuration تأیید شود.

با این حال Phase 0 نباید runtime را تغییر دهد.

هیچ dependency جدیدی برای Phase 0 لازم نیست.

---

# 34. Dependency Policy

Phase 0:

```text

No new dependency

```

است.

Request ID می‌تواند با:

```text

crypto.randomUUID()

```

پیاده‌سازی شود.

هیچ SDK خارجی نصب نشود.

---

# 35. Middleware Policy

هیچ:

```text

middleware.ts

```

برای Phase 0 ایجاد نشود.

Observability در route/helper boundary پیاده‌سازی می‌شود.

---

# 36. AsyncLocalStorage Policy

هیچ استفاده‌ای از:

```text

AsyncLocalStorage

```

در Phase 0 وجود ندارد.

Context باید explicit pass شود.

---

# 37. Database Policy

Phase 0:

```text

No migration

No new table

No schema change

```

دارد.

`requestId` در DB ذخیره نمی‌شود.

Database-based ErrorLog در Phase 2 بررسی/پیاده‌سازی خواهد شد.

---

# 38. Plan / ADMIN Policy

Phase 0 هیچ تغییری در Plan انجام نمی‌دهد.

مدل فعلی:

```text

FREE

PRO

```

حفظ می‌شود.

`ADMIN` و plan management در Phase 1 قرار دارند.

افزودن `ADMIN` در Phase 0 به دلیل migration و جلوگیری از scope creep ممنوع است.

---

# 39. Security Boundary

اصل اصلی:

```text

Normalize → Redact → Emit

```

است.

هیچ route نباید raw error را مستقیماً log کند.

هیچ logger نباید مسئول تشخیص اطلاعات حساس باشد؛ redaction باید قبل از emit انجام شود.

---

# 40. Error Handling Compatibility

Phase 0 نباید:

* error status را تغییر دهد.

* error code را تغییر دهد.

* public message را بی‌دلیل تغییر دهد.

* catch behavior را تغییر دهد.

* retry behavior را تغییر دهد.

* authentication behavior را تغییر دهد.

* service behavior را تغییر دهد.

هدف فقط اضافه‌کردن observability است.

---

# 41. Rollout Order

Implementation باید به این ترتیب انجام شود:

```text

1. observability utilities

2. requestId

3. redaction

4. recordError

5. apiResponse integration

6. X-Request-ID

7. login integration

8. tests

9. remaining auth routes

10. task routes

11. planner routes

12. AI routes

13. final verification

```

---

# 42. Verification Commands

پس از implementation:

```text

npm test

npm run typecheck

npm run lint

git diff --check

```

همه باید بررسی شوند.

Lint warningهای pre-existing نباید به‌عنوان regression جدید تلقی شوند.

---

# 43. Git Policy

Phase 0 implementation باید ابتدا فقط در working tree انجام شود.

در طول implementation:

* force push ممنوع

* amend commit ممنوع

* تغییر commitهای قبلی ممنوع

* تغییر unrelated files ممنوع

Commit فقط بعد از verification نهایی و با دستور جداگانه انجام شود.

---

# 44. Future Compatibility

## Phase 1 — Plan + AI Quota

Phase 1 می‌تواند از:

```text

ctx.userId

ctx.requestId

```

استفاده کند.

Quota source of truth در PostgreSQL خواهد بود.

Quota failure policy:

```text

fail-closed

```

خواهد بود.

---

## Phase 2 — Error Tracking

Phase 2 می‌تواند `recordError` را به DB/Sentry/GlitchTip متصل کند.

Callerها نباید تغییر کنند.

Contract:

```text

recordError(error, ctx)

```

باید stable بماند.

---

## Phase 3 — Analytics / Active Users

Phase 3 می‌تواند از:

```text

ctx.userId

```

برای user activity استفاده کند.

`lastSeenAt` در این فاز اضافه خواهد شد.

---

## Phase 4 — Admin Dashboard

Dashboard می‌تواند داده‌های normalized را query کند.

Observability architecture نباید مستقیماً به UI وابسته باشد.

---

## Phase 5 — Subscription / Payment

Webhookهای payment نیز باید از error contract و observability boundary استفاده کنند.

Subscription state باید از webhook/provider synchronization بیاید، نه frontend.

---

# 45. External Services Policy

هیچ external observability provider نباید dependency حیاتی application باشد.

اگر در آینده:

* Sentry

* PostHog

* Umami

* GlitchTip

* یا provider دیگری

اضافه شد، failure آن provider نباید باعث failure request اصلی شود.

معماری باید:

```text

Core application

↓

Internal observability boundary

↓

Optional adapters

```

باشد.

---

# 46. Locked Decisions

تصمیمات زیر نهایی هستند:

### Request ID

```text

Server-generated only

```

### Plan / ADMIN

```text

Phase 1

```

### Login raw logging

```text

Phase 0

```

### Error hierarchy

```text

Do not rebuild

```

### Middleware

```text

Do not add

```

### AsyncLocalStorage

```text

Do not add

```

### Database migration

```text

None

```

### New dependencies

```text

None

```

### Logging behavior

```text

Fail-open

```

### Identity source

```text

getCurrentUser()

```

### Response header

```text

X-Request-ID

```

### Client request ID

```text

Not accepted

```

---

# 47. Final Implementation Contract

Coding agent باید بتواند Phase 0 را بدون تصمیم معماری جدید اجرا کند.

Agent باید:

* observability module اضافه کند.

* requestId server-generated ایجاد کند.

* `ObservabilityContext` اضافه کند.

* redaction مرکزی ایجاد کند.

* `recordError` ایجاد کند.

* `ServiceError` را backward-compatible گسترش دهد.

* `apiResponse.ts` را برای requestId/header گسترش دهد.

* raw console errorهای routeها را migrate کند.

* success bypassها را استاندارد کند.

* `buildAdvisor` behavior را دست‌نخورده نگه دارد.

* testهای لازم را اضافه کند.

* هیچ business behavior را تغییر ندهد.

Agent نباید:

* migration ایجاد کند.

* dependency نصب کند.

* middleware اضافه کند.

* AsyncLocalStorage اضافه کند.

* auth را تغییر دهد.

* Plan/ADMIN را تغییر دهد.

* Sentry/PostHog/Umami اضافه کند.

* Node/Next را تغییر دهد.

* public error codes را تغییر دهد.

* response envelope را تغییر دهد.

* unrelated files را تغییر دهد.

---

# 48. Definition of Done

Phase 0 زمانی complete است که:

* [ ] هر API response دارای `X-Request-ID` باشد.

* [ ] requestId همیشه server-generated باشد.

* [ ] تمام error logs از `recordError` عبور کنند.

* [ ] raw error logging حذف شده باشد.

* [ ] redaction مرکزی فعال باشد.

* [ ] password/JWT/cookie/API key/prompt/raw body وارد logs نشوند.

* [ ] `ServiceError` backward-compatible باقی مانده باشد.

* [ ] error codes/statusها تغییر نکرده باشند.

* [ ] response envelopes تغییر نکرده باشند.

* [ ] `buildAdvisor` failure behavior تغییر نکرده باشد.

* [ ] no migration انجام شده باشد.

* [ ] no dependency جدید اضافه شده باشد.

* [ ] no auth behavior تغییر کرده باشد.

* [ ] unit tests اضافه و green باشند.

* [ ] integration tests مربوط به requestId/header green باشند.

* [ ] `npm test` موفق باشد.

* [ ] `npm run typecheck` موفق باشد.

* [ ] `npm run lint` بدون regression جدید باشد.

* [ ] `git diff --check` موفق باشد.

---

# 49. Status

**Phase 0 Architecture:** LOCKED

**Implementation readiness:** YES

**Implementation executed:** NO

**Database migration:** NO

**External telemetry:** NO

**New dependency:** NO

**Next action:** Implement exactly this blueprint with a surgical coding-agent task.