PHASE 1 — FINAL IMPLEMENTATION BLUEPRINT

Plan + Monthly AI Quota + Usage + Idempotency + Last Seen

این سند مرجع نهایی implementation برای Phase 1 پروژه است.

تمام تصمیم‌های معماری و رفتاری این فاز در این سند قفل شده‌اند.

Coding Agent باید این سند را source of truth برای implementation بداند.

==================================================

1. OBJECTIVE

==================================================

هدف Phase 1:

1. متمرکز کردن Plan کاربر

2. ساخت quota ماهانه AI

3. ثبت مصرف AI

4. جلوگیری از overspend تحت concurrency

5. idempotency برای logical AI requests

6. ثبت lastSeenAt برای کاربران authenticated

7. آماده‌سازی زیرساخت برای Phase 2 تا Phase 5

8. حفظ معماری فعلی Route → Service → Error

9. حفظ envelope فعلی API

10. حفظ X-Request-ID از Phase 0

Planها:

FREE = 15 AI units / month

PRO  = 300 AI units / month

هر logical AI operation = 1 unit.

Provider retryهای داخلی یک logical operation هستند و unit جدید مصرف نمی‌کنند.

PostgreSQL تنها source of truth quota است.

==================================================

2. LOCKED ARCHITECTURAL DECISIONS

==================================================

این موارد نباید در implementation تغییر کنند:

- Plan فقط UserPlan فعلی است:

FREE | PRO

- ADMIN در Phase 1 اضافه نمی‌شود.

- Plan table ساخته نمی‌شود.

- Subscription / Payment در Phase 1 اضافه نمی‌شود.

- quota ماهانه است.

- quota بر اساس User.timezone محاسبه می‌شود.

- canonicalDay برای quota استفاده نمی‌شود.

- FREE = 15

- PRO = 300

- قیمت PRO بخشی از product context است و در schema یا quota policy هاردکد نمی‌شود.

- quota source of truth فقط PostgreSQL است.

- in-memory rate limit فقط abuse protection است و quota نیست.

- هر logical AI operation یک unit است.

- provider retries unit جدید ایجاد نمی‌کنند.

- counters فقط این دو نام را دارند:

reservedUnits

consumedUnits

- AiUsage منبع حقیقت ظرفیت quota است.

- AiUsageEvent برای audit و idempotency است.

- requestId موجود در Phase 0 همان idempotency key است.

- quota reservation با:

Prisma upsert

+

conditional updateMany + increment

- raw SQL اضافه نمی‌شود.

- Serializable به عنوان isolation پیش‌فرض اضافه نمی‌شود.

- quota DB failure = fail-closed.

- telemetry / recordError = fail-open.

- final provider failure:

reservation release می‌شود

و پاسخ:

503 AI_PROVIDER_UNAVAILABLE

- mock fallback فعلی analyzeTask نباید در production به عنوان success گزارش شود.

- در مسیر quota-protected production:

provider failure → no mock success → release → 503

- /api/ai/test در production:

404

بدون quota

بدون AI call

- /api/ai/test در dev/staging:

rate limit فعلی 1/hour حفظ می‌شود

invocation برابر 3 logical AI operations است

بنابراین reserve = 3 units

reservation باید all-or-nothing باشد.

- lastSeenAt با throttle برابر 30 دقیقه است.

- feature flag جدید ساخته نمی‌شود.

- dependency جدید اضافه نمی‌شود.

- middleware اضافه نمی‌شود.

- AsyncLocalStorage اضافه نمی‌شود.

- Node.js / Next.js upgrade انجام نمی‌شود.

- Prisma Migrate از Phase 1 به workflow رسمی پروژه تبدیل می‌شود.

==================================================

3. REPOSITORY CONSTRAINTS

==================================================

Stack فعلی:

- Next.js 13.5.6

- App Router

- TypeScript

- Prisma 5.x

- PostgreSQL / Neon

- JWT authentication

- httpOnly cookie به نام token

- getCurrentUser()

- ServiceError

- API response envelope

- Phase 0 ObservabilityContext

- X-Request-ID

Repo فعلی:

- User.plan = FREE | PRO

- User.timezone موجود است

- AiUsage وجود ندارد

- AiUsageEvent وجود ندارد

- lastSeenAt وجود ندارد

- prisma/migrations فعلاً وجود ندارد

- raw SQL فعلاً استفاده نشده

- rate limit فعلی in-memory و per-instance است

- AI provider فعلی 1xai است

- provider token usage قابل اتکا ندارد.

==================================================

4. HIGH-LEVEL ARCHITECTURE

==================================================

Request lifecycle:

Route

↓

requestId / ObservabilityContext

↓

getCurrentUser()

↓

validation

↓

short-term rate limit

↓

touchAuthenticatedActivity()

↓

planPolicy

↓

aiQuota.reserve()

↓

AI operation

↓

aiQuota.complete()

OR

aiQuota.release()

↓

response + X-Request-ID

قواعد اجباری:

- authentication قبل از quota

- validation قبل از quota

- rate limit قبل از quota

- quota denial قبل از AI

- quota DB failure قبل از AI

- provider retry داخل همان logical request

- provider retry reservation جدید ایجاد نمی‌کند

==================================================

5. PLAN POLICY

==================================================

یک service مرکزی ایجاد شود:

app/lib/services/planPolicy.service.ts

مسئولیت:

- resolve plan کاربر

- تعیین allowedUnits

- نگهداری policy مربوط به quota

Policy:

FREE → 15

PRO  → 300

هیچ route نباید عدد 15 یا 300 را hard-code کند.

Plan policy نباید:

- quota row را تغییر دهد

- AI را صدا بزند

- payment را مدیریت کند

- HTTP response بسازد

- منطق خاص route را در خود جای دهد.

==================================================

6. QUOTA PERIOD

==================================================

quota فقط MONTHLY است.

Enum:

AiUsagePeriodType.MONTHLY

periodStart باید بر اساس User.timezone محاسبه شود و سپس به یک instant پایدار تبدیل شود.

مثال مفهومی:

local month start

→ timezone user

→ UTC instant

→ periodStart

canonicalDay نباید برای quota identity استفاده شود.

هر ماه جدید یک AiUsage row جدید خواهد داشت.

هیچ reset job وجود ندارد.

used/consumed ماه قبل reset فیزیکی نمی‌شود؛

ماه جدید row مستقل خودش را دارد.

==================================================

7. PRISMA DATA MODEL

==================================================

User:

یک فیلد افزایشی:

lastSeenAt DateTime?

AiUsage:

- id

- userId

- periodType

- periodStart

- reservedUnits Int @default(0)

- consumedUnits Int @default(0)

- createdAt

- updatedAt

Constraint:

@@unique([userId, periodType, periodStart])

Index:

@@index([userId, periodStart])

AiUsage invariant:

reservedUnits >= 0

consumedUnits >= 0

و برای policy فعلی:

reservedUnits + consumedUnits <= allowedUnits

allowedUnits داخل AiUsage snapshot نمی‌شود.

allowedUnits از planPolicy همان request resolve می‌شود.

AiUsageEvent:

- id

- requestId @unique

- userId

- feature

- model?

- units

- status

- attempts

- failureCode?

- durationMs?

- createdAt

- updatedAt

Enum:

AiUsageEventStatus:

RESERVED

CONSUMED

RELEASED

Index:

@@index([userId, createdAt])

@@index([userId, status])

AiUsageEvent ممنوع است شامل این موارد باشد:

- prompt خام

- response خام

- JWT

- cookie

- Authorization header

- password

- API key

- secret

- token data

- PII غیرضروری

==================================================

8. QUOTA RESERVATION

==================================================

Service:

app/lib/services/aiQuota.service.ts

reserve(userId, period, units, context)

مراحل:

1. period را resolve کن.

2. AiUsage row را با upsert ایجاد/دریافت کن.

3. requestId/idempotency را بررسی کن.

4. AiUsageEvent را RESERVED کن.

5. reservation را به صورت atomic انجام بده.

شرط atomic reservation:

reservedUnits + consumedUnits + units <= allowedUnits

reservation فقط در صورتی موفق است که conditional updateMany:

count === 1

باشد.

اگر:

count === 0

باشد:

QUOTA_EXCEEDED

اگر database operation fail شود:

QUOTA_UNAVAILABLE

ممنوع:

- find سپس increment جداگانه برای تصمیم quota

- خواندن availableUnits و سپس update غیراتمیک

- quota در memory

- quota در client

- raw SQL

برای race هنگام ساخت اولین AiUsage row:

- unique constraint پشتوانه باشد

- retry محدود و مشخص برای race انجام شود

- خطای غیرقابل‌حل → QUOTA_UNAVAILABLE

==================================================

9. CONCURRENCY GUARANTEE

==================================================

reservation باید PostgreSQL atomic باشد.

در PostgreSQL تحت READ COMMITTED:

conditional UPDATE

+

increment

باید در همان statement انجام شود.

الگوی منطقی:

UPDATE ... SET reservedUnits = reservedUnits + n

WHERE ...

AND consumedUnits + reservedUnits + n <= allowedUnits

در Prisma:

updateMany({

where: {

...

consumedUnits + reservedUnits + n <= allowedUnits

},

data: {

reservedUnits: {

increment: n

}

}

})

Agent باید syntax دقیق و سازگار با Prisma 5.x را بر اساس schema واقعی implementation کند.

اگر Prisma نتواند expression موردنیاز را با updateMany به شکل atomic و قابل‌اعتماد پیاده کند، agent نباید خودسرانه raw SQL یا Serializable اضافه کند؛

باید implementation را متوقف کرده و blocker را گزارش کند.

==================================================

10. TRANSACTION BOUNDARIES

==================================================

داخل transaction:

- resolve/create AiUsage row

- idempotency check

- create/update AiUsageEvent

- quota reservation

خارج از transaction:

- provider call

- provider retries

بعد از provider نتیجه:

transaction جدا برای:

complete

یا:

release

AI call نباید داخل transaction quota اجرا شود.

==================================================

11. STATE MACHINE

==================================================

RESERVED

│

├── success ──→ CONSUMED

│

└── final failure ──→ RELEASED

complete:

RESERVED → CONSUMED

هم‌زمان:

reservedUnits - 1

consumedUnits + 1

این تغییر باید دقیقاً یک بار انجام شود.

release:

RESERVED → RELEASED

هم‌زمان:

reservedUnits - 1

این تغییر باید دقیقاً یک بار انجام شود.

Idempotency:

CONSUMED → complete

= no-op

RELEASED → release

= no-op

CONSUMED → release

= invalid

RELEASED → complete

= invalid

transition نامعتبر:

409 AI_USAGE_CONFLICT

در صورت unexpected infrastructure failure:

recordError()

==================================================

12. PROVIDER FAILURE

==================================================

رفتار فعلی analyzeTask دارای mock fallback است.

در Phase 1 این رفتار در production quota-protected path مجاز نیست.

اگر تمام provider attempts شکست خوردند:

1. mock به عنوان success استفاده نشود.

2. logical operation موفق محسوب نشود.

3. quota release شود.

4. event به RELEASED برسد.

5. failureCode امن ثبت شود.

6. recordError اجرا شود.

7. پاسخ:

503 AI_PROVIDER_UNAVAILABLE

Provider retries:

- یک logical request

- یک reservation

- یک unit

- چند provider attempts

Provider retry نباید unit جدید بسازد.

==================================================

13. RELEASE FAILURE

==================================================

سناریو:

reserve موفق

→ provider failure

→ release DB operation failure

رفتار قطعی:

- reservation باقی می‌ماند.

- event در RESERVED باقی می‌ماند.

- failureCode = RELEASE_FAILED

- provider دوباره خودکار صدا زده نمی‌شود.

- recordError اجرا می‌شود.

- پاسخ:

503 QUOTA_UNAVAILABLE

این وضعیت باید برای reconciliation آینده قابل تشخیص باقی بماند.

Reconciliation در Phase 1 ساخته نمی‌شود.

==================================================

14. CRASH POLICY

==================================================

اگر بین reserve و AI process crash کند:

reservation باقی می‌ماند.

اگر بعد از AI success و قبل از complete crash کند:

reservation باقی می‌ماند.

Phase 1 reconciliation ندارد.

این trade-off پذیرفته شده است.

هدف:

never overspend

حتی اگر بخشی از capacity به علت crash موقتاً یا دائماً locked شود.

در آینده reconciliation می‌تواند با:

RESERVED

+

timeout

+

requestId

پیاده شود.

==================================================

15. IDEMPOTENCY

==================================================

AiUsageEvent.requestId:

UNIQUE

requestId همان logical request identifier است.

اگر همان requestId دوباره دریافت شود:

RESERVED:

- reservation جدید ایجاد نشود

- provider دوباره صدا زده نشود

- conflict برگردانده شود

CONSUMED:

- reservation جدید ایجاد نشود

- provider صدا زده نشود

- 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT

RELEASED:

- reservation جدید ایجاد نشود

- provider صدا زده نشود

- 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT

Phase 1 response replay ندارد.

raw AI response ذخیره نمی‌شود.

==================================================

16. AI TEST ENDPOINT

==================================================

Endpoint:

GET /api/ai/test

Production:

environment guard باید اولین business action باشد.

نتیجه:

404

و قبل از آن:

- rate limit اجرا نشود

- quota اجرا نشود

- AI اجرا نشود

Dev/Staging:

- rate limit فعلی 1/hour حفظ شود

- plan policy resolve شود

- invocation شامل 3 logical AI operations است

- reserve = 3 units

- reservation all-or-nothing است

اگر user فقط 2 unit ظرفیت داشته باشد:

- کل invocation reject شود

- هیچ partial reservation انجام نشود

- AI اجرا نشود

- 429 QUOTA_EXCEEDED

Provider retries داخل هر سه logical operation unit جدید ایجاد نمی‌کنند.

==================================================

17. LAST SEEN / USER ACTIVITY

==================================================

Service:

app/lib/services/userActivity.service.ts

Function:

touchAuthenticatedActivity(userId, now, context)

Rules:

- فقط authenticated meaningful API activity

- throttle = 30 minutes

- conditional DB update

- اگر lastSeenAt null باشد update شود

- اگر بیشتر از 30 دقیقه گذشته باشد update شود

- otherwise no-op

login می‌تواند touch شود.

اما login-only به تنهایی معیار active user نیست.

Phase 1 metric definitions:

DAU = lastSeenAt >= now - 1 day

WAU = lastSeenAt >= now - 7 days

MAU = lastSeenAt >= now - 30 days

active boolean ساخته نشود.

Provider retry activity جدید ایجاد نمی‌کند.

==================================================

18. SERVICE BOUNDARIES

==================================================

planPolicy.service.ts

مسئول:

- resolve plan

- allowedUnits

- quota policy

aiQuota.service.ts

مسئول:

- quota period

- reserve

- complete

- release

- idempotency behavior

- quota errors

- DB error mapping

aiUsage.service.ts

مسئول:

- AiUsageEvent creation

- state transitions

- safe metadata

userActivity.service.ts

مسئول:

- lastSeenAt

- throttling

هیچ service:

- Route import نمی‌کند

- NextResponse تولید نمی‌کند

- AI provider را داخل aiQuota صدا نمی‌زند

- prompt ذخیره نمی‌کند

Route فقط orchestration انجام می‌دهد.

==================================================

19. ERROR CONTRACT

==================================================

QUOTA_EXCEEDED

HTTP 429

Business / expected

recordError = No

QUOTA_UNAVAILABLE

HTTP 503

Infrastructure

recordError = Yes

fail-closed

AI_PROVIDER_UNAVAILABLE

HTTP 503

Dependency failure

recordError = Yes

IDEMPOTENCY_CONFLICT

HTTP 409

فقط برای repeated request غیرقابل replay

AI_USAGE_CONFLICT

HTTP 409

invalid state transition

INTERNAL

HTTP 500

برای unexpected unmapped errors موجود

Error envelope فعلی حفظ شود.

==================================================

20. ERROR MATRIX

==================================================

Condition:

Quota exceeded

→ 429 QUOTA_EXCEEDED

→ no AI

→ no recordError

Quota DB unavailable

→ 503 QUOTA_UNAVAILABLE

→ no AI

→ recordError

Provider final failure

→ 503 AI_PROVIDER_UNAVAILABLE

→ release

→ recordError

Release failure

→ 503 QUOTA_UNAVAILABLE

→ reservation retained

→ recordError

Repeated consumed/released request

→ 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT

→ no reserve

→ no AI

→ no recordError

Invalid transition

→ 409 AI_USAGE_CONFLICT

→ no AI

→ recordError only if unexpected

Unexpected error

→ 500 INTERNAL

→ safe existing behavior

→ recordError

==================================================

21. OBSERVABILITY

==================================================

تمام serviceهای Phase 1 باید ObservabilityContext را دریافت کنند.

Context:

{

requestId,

userId?,

endpoint,

feature?

}

تمام eventهای مربوط به یک logical request:

همان requestId را استفاده می‌کنند.

recordError باید برای موارد infrastructure/dependency اجرا شود:

- quota DB failure

- event persistence failure

- invalid unexpected transition

- final provider failure

- complete failure

- release failure

QUOTA_EXCEEDED معمولی recordError نمی‌شود.

هیچ‌کدام از موارد زیر log/event نمی‌شوند:

- password

- JWT

- cookie

- Authorization

- API key

- secret

- prompt خام

- response خام

- token content

- PII غیرضروری

==================================================

22. API RESPONSE / REQUEST ID

==================================================

تمام responseها باید X-Request-ID داشته باشند.

response envelope نباید تغییر کند.

Success:

{

ok: true,

data: ...

}

Error:

{

ok: false,

error: {

code,

message

}

}

requestId باید در تمام lifecycle مشترک باشد:

route

→ auth

→ quota

→ AI

→ complete/release

→ response

==================================================

23. ROUTE INTEGRATION

==================================================

Modify:

app/api/tasks/[id]/analyze/route.ts

ترتیب:

1. request context

2. auth

3. validation

4. existing rate limit اگر وجود داشت

5. user activity

6. plan policy

7. quota reserve

8. AI

9. complete/release

10. response

Route نباید quota SQL یا Prisma quota mutation مستقیم انجام دهد.

Modify:

app/api/ai/test/route.ts

ترتیب:

production guard

→ auth

→ validation/required existing checks

→ rate limit در non-production

→ activity

→ plan policy

→ reserve 3

→ three logical AI operations

→ complete/release

→ response

Production نباید هیچ AI call داشته باشد.

==================================================

24. MIGRATION WORKFLOW

==================================================

از Phase 1 به بعد:

Prisma Migrate = official schema workflow

قبل از migration production:

1. schema واقعی production بررسی شود.

2. schema.prisma با production مقایسه شود.

3. backup معتبر تأیید شود.

4. baseline غیرمخرب ایجاد شود اگر لازم است.

5. baseline نباید drop/recreate یا destructive باشد.

6. migration additive ساخته شود.

7. migration روی staging/test DB اجرا و verify شود.

Migration شامل:

- User.lastSeenAt

- AiUsage

- AiUsageEvent

- enums

- unique constraints

- indexes

ترتیب deploy:

1. inspect production schema

2. backup

3. baseline در صورت نیاز

4. additive migration

5. verify migration

6. prisma generate

7. deploy compatible application code

8. verify DB/schema

9. enable enforcement

10. monitor

Schema باید قبل از application codeای که آن schema را query می‌کند deploy شده باشد.

ممنوع:

- drop/recreate production schema

- destructive migration

- حذف دادهٔ موجود

- حدس زدن وضعیت production DB

اگر وضعیت production migration history مشخص نباشد، coding agent نباید baseline را حدس بزند و نباید migration مخرب بسازد.

==================================================

25. TESTING STRATEGY

==================================================

Unit tests:

- FREE = 15

- PRO = 300

- monthly period

- timezone boundaries

- reservation 1 unit

- reservation 3 units

- exact boundary

- over limit

- complete idempotency

- release idempotency

- invalid transition

- duplicate requestId

- QUOTA_UNAVAILABLE

- throttling

- error mapping

Integration tests با PostgreSQL واقعی:

- under limit

- exact limit

- over limit

- concurrent reservation

- concurrent first-row creation

- unique requestId race

- duplicate complete

- duplicate release

- monthly rollover

- provider failure

- release failure

- quota DB failure

- invariant no overspend

- /api/ai/test production guard

- /api/ai/test non-production reserve 3

- provider retries = one logical unit

Concurrency با mock کافی نیست.

اگر repository زیرساخت PostgreSQL تستی موجود دارد:

از همان استفاده شود.

اگر ندارد:

بدون اضافه کردن dependency غیرضروری، DB تستی موجود/local/staging ایزوله استفاده شود.

Agent نباید بدون نیاز واقعی ابزار جدید وارد پروژه کند.

==================================================

26. SECURITY RULES

==================================================

Client نباید بتواند تعیین کند:

- userId

- plan

- allowedUnits

- periodStart

- quota units

units باید server-side و feature-specific باشد.

requestId identity یا authorization نیست.

userId فقط از authenticated server-side identity گرفته شود.

Plan فقط از User DB گرفته شود.

Quota فقط server-side کنترل شود.

No prompt storage.

No raw AI response storage.

No credential storage.

No JWT/cookie storage.

==================================================

27. FILE MAP

==================================================

Modify:

prisma/schema.prisma

app/lib/services/errors.ts

app/api/tasks/[id]/analyze/route.ts

app/api/ai/test/route.ts

و integration points لازم Phase 0 طبق قرارداد موجود.

New:

app/lib/services/planPolicy.service.ts

app/lib/services/aiQuota.service.ts

app/lib/services/aiUsage.service.ts

app/lib/services/userActivity.service.ts

Tests:

testهای colocated در app/**/*.test.ts

ممنوع:

تغییر غیرمرتبط در UI

تغییر calendar

تغییر DayStatsBar

تغییر auth behavior

تغییر JWT architecture

تغییر provider

تغییر planner behavior

تغییر task behavior خارج از quota integration

اضافه کردن Admin

اضافه کردن Subscription

اضافه کردن Payment

اضافه کردن analytics خارجی

==================================================

28. ROLLOUT

==================================================

ترتیب:

1. production DB inspection

2. backup verification

3. baseline در صورت نیاز

4. additive migration

5. schema verification

6. deploy compatible code

7. verify quota read/write

8. activate analyze quota enforcement

9. verify provider failure/release

10. verify /api/ai/test production = 404

11. activate lastSeen tracking

12. monitor errors/invariants

Feature flag اضافه نمی‌شود.

==================================================

29. ROLLBACK

==================================================

Rollback فقط application-side باشد.

Schema حذف نشود.

AiUsage و AiUsageEvent باقی بمانند.

lastSeenAt nullable است.

اگر quota behavior مشکل داشت:

endpoint مربوطه موقتاً disable شود.

ممنوع:

باز کردن مستقیم provider بدون quota verification.

Fail-closed باید حفظ شود.

==================================================

30. FUTURE COMPATIBILITY

==================================================

Phase 2:

recordError contract ثابت می‌ماند.

ErrorLog / Sentry / GlitchTip در آینده adapter می‌شوند.

Phase 3:

lastSeenAt برای DAU/WAU/MAU استفاده می‌شود.

AiUsageEvent برای analytics/usage analysis استفاده می‌شود.

اما AiUsageEvent هیچ‌وقت source of truth quota نمی‌شود.

Phase 4:

Admin dashboard می‌تواند از:

User

User.plan

User.lastSeenAt

AiUsage

AiUsageEvent

ErrorLog آینده

query بگیرد.

ADMIN در Phase 4 اضافه می‌شود، نه Phase 1.

Phase 5:

Subscription مستقل اضافه می‌شود.

Webhook payment وضعیت plan را update می‌کند.

Payment fields وارد Phase 1 نمی‌شوند.

==================================================

31. IMPLEMENTATION GUARDRAILS

==================================================

Coding Agent باید:

1. قبل از هر تغییر، git status و branch را بررسی کند.

2. فقط فایل‌های مرتبط با Phase 1 را تغییر دهد.

3. migration production را حدس نزند.

4. migration destructive ایجاد نکند.

5. dependency جدید نصب نکند.

6. raw SQL اضافه نکند.

7. Serializable را به‌عنوان default اضافه نکند.

8. quota را در memory یا client پیاده نکند.

9. mock fallback را در production quota path موفق تلقی نکند.

10. provider retry را unit جدید حساب نکند.

11. requestId موجود را دوباره reserve نکند.

12. prompt/response/credentials را log یا persist نکند.

13. /api/ai/test را در production قبل از quota و AI block کند.

14. behavior غیرمرتبط موجود را تغییر ندهد.

15. بعد از تغییرات test/typecheck/lint مناسب را اجرا کند.

16. git diff را بررسی کند.

17. هیچ commit/push/amend/force push انجام ندهد مگر صریحاً درخواست شود.

==================================================

32. DEFINITION OF DONE

==================================================

Schema:

- User.lastSeenAt DateTime? اضافه شده

- AiUsage ایجاد شده

- AiUsageEvent ایجاد شده

- AiUsagePeriodType.MONTHLY ایجاد شده

- AiUsageEventStatus شامل RESERVED/CONSUMED/RELEASED است

- unique quota period برقرار است

- requestId unique است

- indexهای لازم وجود دارند

- هیچ Plan table/Admin/Subscription اضافه نشده

Plan:

FREE = 15

PRO = 300

هیچ route عدد quota را hard-code نمی‌کند.

Period:

- monthly

- user timezone

- periodStart instant پایدار

- canonicalDay استفاده نمی‌شود

Reservation:

- atomic

- conditional

- upsert + updateMany

- no overspend

- all-or-nothing برای 3 units

- first-row race کنترل شده

Lifecycle:

RESERVED → CONSUMED

یا:

RESERVED → RELEASED

provider retry = همان logical request

final provider failure → release

Idempotency:

- requestId unique

- duplicate requestId هرگز reserve مجدد نمی‌کند

- CONSUMED/RELEASED → 409

- response replay در Phase 1 وجود ندارد

Errors:

429 QUOTA_EXCEEDED

503 QUOTA_UNAVAILABLE

503 AI_PROVIDER_UNAVAILABLE

409 IDEMPOTENCY_CONFLICT

409 AI_USAGE_CONFLICT

500 INTERNAL برای unexpected existing behavior

Activity:

- lastSeenAt

- throttle 30 minutes

- no active boolean

- DAU/WAU/MAU queryable

AI test:

Production → 404, no quota, no AI

Dev/Staging → rate limit 1/hour + atomic reserve 3

Observability:

- requestId shared

- X-Request-ID preserved

- infrastructure failures recorded

- QUOTA_EXCEEDED معمولی recorded نمی‌شود

- sensitive data never logged/persisted

Testing:

- unit tests

- real PostgreSQL integration tests

- concurrency

- boundary

- duplicate request

- rollover

- provider failure

- release failure

- production AI-test guard

- no AI on quota denial

==================================================

33. FINAL STATUS

==================================================

PHASE 1 BLUEPRINT = LOCKED

Implementation may begin only against this blueprint.

The only pre-deployment operational checks are:

- verify actual Node runtime in deployment

- inspect and safely baseline production Prisma/database state

- verify availability of isolated PostgreSQL for concurrency tests

این موارد معماری Phase 1 را تغییر نمی‌دهند.

هیچ تغییر schema، migration، dependency، commit یا push در مرحله Blueprint انجام نشده است.